Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ………………… roku w Radomsku po przeprowadzeniu postępowania                     o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1) Starosty – Michała Deszcza

2) ………………………………
a ……………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………

NIP …………………..    REGON………………………
o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22.

2. Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

a) roboty rozbiórkowe chodnika, krawężnika i obrzeża wraz z wywozem gruzu,

b) ułożenie obrzeży betonowych 20x6 na odcinku 185 m,

c) wymiana krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem na odcinku                180 m,

d) ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – „6” kolorowej na łącznej powierzchni 430 m². 

3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy przedstawia kosztorys nakładczy ( załącznik nr 4 do SIWZ) stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.
§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy                             do dnia 02 grudnia 2006 r.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie robót wynagrodzenie            w wysokości brutto ……… zł (słownie: ………………..), na które składa się cena netto: .........................zł (słownie:..........................) oraz podatek VAT w wysokości 22% tj. .....................zł (słownie:...............................).
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 stanowi sumę cen poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie nakładczym (załączniku nr 4 do SIWZ). Wynagrodzenie umowne jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

§ 5.

1. Zapłata za wykonane robót, o których mowa w § 1 ust. 2 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót, o którym mowa                            w § 10 ust.2. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,          o której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy: ……………………………...
3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) zadbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia,
b) współpracy ze służbami Zamawiającego,

c) zgłoszenia robót do odbioru,

d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

e) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

g) uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu           w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 2.

3. Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe          ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych robót.
§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.

2. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8.

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wykona nakładem własnym.

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 9.

1. Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ……………….
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest …………….

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
§ 10.

1. Wykonawca po wykonaniu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich odbioru do dnia 02 grudnia 2006 r.

2. W terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru zostanie sporządzony przez komisję protokół odbioru robót. W skład komisji wejdą przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru.

3. W przypadku wykrycia wad robót wykonanych przedstawiciele Zamawiającego odmówią podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie wyznaczając termin do ich usunięcia oraz nakładając na Wykonawcę karę, o której mowa w § 13 ust. 1 lit. c). 

4. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez Inspektora Nadzoru.

5. Roboty uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac                w trakcie ich realizacji.

2. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru.

3. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

W przypadku stwierdzenia przez komisję zagrożenia terminowego wykonania prac Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

4. W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w § 13 ust.1     lit. a).
§ 12.

1. Termin gwarancji technicznej ustala się na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru wykonanych robót, o którym mowa w § 10 ust. 2.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez Inspektora Nadzoru.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego,                     o którym mowa w § 4 ust. 1;
b) za zwłokę w zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy                   w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

c) za zgłoszenie do odbioru prac z wadami w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1;

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie, o którym mowa               w § 10 ust. 3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu, w którym wada ta miała zostać usunięta; 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu, w którym wada ta miała zostać usunięta; 

f) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu w terminie, o którym mowa § 6 ust. 2 pkt g) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych                z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte      w wyznaczonym terminie.

§ 14.

1. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej do chwili zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni                    po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 15.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 16.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 17.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Możliwe jest dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć                w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy                 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164,                                  poz. 1163) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19.

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY



                WYKONAWCA

.......................................                                             .........................................

.......................................                                          .............................................

